# Práctica 10: Actualización de base estable para el sitio

## Descripción general

La práctica documenta el implemento de una actualización de base estable para SkillAcademy. Esta actualización busca preparar el sitio para trabajar con datos persistentes, reducir información fija dentro del código y establecer un calendario de mantenimiento que permita liberar cambios con menor riesgo.

## Objetivo de la base estable

El objetivo es definir una base técnica confiable para que cursos, tareas, usuarios, widgets y estadísticas puedan consultarse desde una base de datos. Actualmente el proyecto conserva datos de ejemplo en el backend y en archivos del frontend; la actualización propone centralizar esa información en una fuente persistente y documentar el tratamiento de errores comunes.

## Base de datos propuesta

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Motor | PostgreSQL |
| Paquete relacionado | pg |
| Variable de entorno | DATABASE_URL |
| Entorno local | postgresql://skillacademy_user:password@localhost:5432/skillacademy |
| Entorno producción | URL segura definida en el servidor de despliegue |

## Enlace de conexión sugerido

DATABASE_URL=postgresql://skillacademy_user:password@localhost:5432/skillacademy

        Uso previsto:
- Backend Fastify lee DATABASE_URL desde variables de entorno.
- El backend consulta PostgreSQL mediante pg.
- Angular no se conecta directo a la base de datos; consume endpoints /api.

## Módulos que deben migrarse a datos persistentes

| Módulo | Datos principales | Endpoint relacionado |
| --- | --- | --- |
| Cursos | titulo, categoria, precio, imagen, descripcion | /api/cursos |
| Usuarios | nombre, correo, rol, estado | /api/usuarios |
| Tareas | titulo, curso, fecha, prioridad, progreso | /api/dashboard/tareas |
| Widgets | tipo, titulo, mensaje, enlace, estado | /api/widget/smart-tv |
| Estadísticas | totales, pendientes, completadas, progreso | /api/dashboard/estadisticas |

## Elementos solucionados con la actualización

| Elemento | Solución documentada |
| --- | --- |
| Datos fijos en código | Mover información repetida a tablas de base de datos. |
| Cambios manuales por archivo | Actualizar contenido desde registros y no desde recompilación del frontend. |
| Widgets sin historial | Guardar fecha de creación, estado y última modificación. |
| Tareas sin persistencia | Registrar tareas por usuario y curso. |
| Falta de trazabilidad | Agregar calendario de actualización y control de versiones. |

## Posibles errores y tratamiento

| Error | Causa probable | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| ECONNREFUSED | PostgreSQL apagado o puerto incorrecto | Validar servicio, host, puerto y variable DATABASE_URL. |
| Credenciales inválidas | Usuario o contraseña incorrectos | Actualizar secreto y probar conexión antes de desplegar. |
| Tabla inexistente | Migración pendiente | Ejecutar script de migración antes de levantar el backend. |
| Respuesta vacía | No existen registros activos | Mostrar estado sin datos y registrar aviso en logs. |
| Datos duplicados | Carga inicial repetida | Usar identificadores únicos y validaciones de inserción. |
| CORS o proxy | Frontend apunta a un host equivocado | Revisar proxy en desarrollo y configuración CORS en producción. |

## Actualización propuesta para el backend

El backend debe mantener Fastify como servidor principal y agregar un módulo de conexión a base de datos. Las rutas actuales pueden conservar su forma para no romper el frontend, pero su origen de datos cambiaría de arreglos estáticos a consultas SQL. Si la base de datos falla, el backend debe responder con un mensaje claro y código HTTP adecuado.

## Rutas mínimas para la base estable

| Método | Ruta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Confirmar que backend y base de datos están disponibles. |
| GET | /api/cursos | Listar cursos disponibles. |
| GET | /api/dashboard/tareas | Listar tareas persistentes del usuario. |
| GET | /api/dashboard/estadisticas | Calcular estadísticas desde la base. |
| GET | /api/widget/smart-tv | Consultar widget activo para Smart TV. |
| GET | /api/widget/wearable | Consultar aviso activo para smartwatch. |

## Calendario de actualizaciones

| Fecha | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-06 | Crear respaldo del proyecto y definir estructura inicial de tablas. | Desarrollo |
| 2026-07-08 | Agregar conexión DATABASE_URL y prueba /api/health. | Backend |
| 2026-07-10 | Migrar cursos, widgets y tareas de ejemplo a PostgreSQL. | Backend |
| 2026-07-13 | Actualizar servicios Angular para validar respuestas reales. | Frontend |
| 2026-07-15 | Ejecutar pruebas de errores, datos vacíos y conexión perdida. | QA |
| 2026-07-17 | Liberar versión estable v1.0-base-estable. | Equipo |

## Respaldo y recuperación

Antes de cada actualización se debe guardar un respaldo de la base de datos y una etiqueta de Git. Si una migración falla, el equipo puede regresar a la etiqueta estable anterior y restaurar el respaldo. Esta estrategia evita que un error de datos afecte las vistas principales del sitio.

## Checklist de validación

| Validación | Resultado esperado |
| --- | --- |
| DATABASE_URL existe | El backend puede leer la variable de entorno. |
| /api/health responde | Debe indicar estado correcto de servidor y base de datos. |
| Widgets activos | Smart TV y wearable reciben información desde la base. |
| Dashboard carga tareas | La lista se obtiene desde datos persistentes. |
| Errores controlados | El usuario no ve trazas técnicas ni mensajes inseguros. |
| Rollback probado | Existe respaldo y etiqueta de versión estable. |

## Resultado esperado

La actualización deja definido un camino estable para que SkillAcademy avance de datos de ejemplo a una base persistente. La documentación cubre conexión, errores, elementos solucionados, calendario de liberación y criterios de validación para mantener el sitio actualizado sin perder estabilidad.